| БАШ?ОРТОСТАН РЕСПУБЛИКА№Ы БАЙМА? РАЙОНЫ МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫ* ?ОЛСОРА АУЫЛ СОВЕТЫ АУЫЛ БИЛ»М»№Е СОВЕТЫ 453662, Баймак районы, ?олсора ауылы, Д.Самарбаев урамы, 2 Тел. 8(34751) 4-91-55 |  | РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН СОВЕТ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КУЛЬЧУРОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БАЙМАКСКИЙ РАЙОН 453662, Баймакский район, с.Кульчурово, улица Д.Самарбаева, 2 Тел. 8(34751) 4-91-55 |
| --- | --- | --- |

КАРАР                                                № 152                                РЕШЕНИЕ

20 март 2015й.                                                                            20марта 2015г.

Об утверждении комплексного плана мероприятий по благоустройству

и обеспечению пожарной безопасности на территории сельского поселения Кульчуровский  сельсовет муниципального района Баймакский  район Республики Башкортостан в 2015 году

Заслушав и обсудив доклад главы сельского поселения Кульчуровский сельсовет Совет сельского поселения Кульчуровский сельсовет муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан

РЕШИЛ:

1. Доклад главы сельского поселения Кульчуровский сельсовет Аргынбаевой Ф.И.

«Об утверждении комплексного плана мероприятий по благоустройствуи обеспечению пожарной безопасности на территории сельского поселения Кульчуровский сельсовет муниципального района Баймакский  район Республики Башкортостан в 2015 году» принять к сведению.

2.Утвердить план мероприятий по благоустройству и пожарной безопасности на территории сельского поселения Кульчуровский сельсовет муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан на 2015 год (приложение).

3. Рекомендовать руководителям магазинов Райпо и ИП обеспечить население строительным материалом, краской для наружных работ и инструментом (топоры, ножовки, лопаты, вилы, грабли, черенки).

4. Рекомендовать руководителям пилорам Гафарову А.С., Латыпову Р.Р.,Нурасову С.А., Нурасову В.А., Мустафину Р.Р.обеспечить население стройматериалами.

5. Депутатам сельского поселения в своих округах провести разъяснительную работу по проведению благоустройства и очистке территорий и пожарной безопасности на территориях, прилегающих к данному хозяйству.

6. Рекомендоватьруководителям учреждений всех форм собственности своевременно организовать ремонтные работы, проведение субботников, обеспечить пожарную безопасность на закрепленных территориях.

7. Рекомендовать депутату Самарбаеву Х.Г. содержать пожарную технику и оборудование на весеннее-летне-осенний период в исправном состоянии.

8. Постоянной комиссии по земельным вопросам, благоустройству и экологии Ильясову С.С. выявлять факты невыполнения утвержденного плана и представлять информацию главе администрации сельского поселения.

9. Контроль за выполнением данного решения возложить на комиссию по земельным вопросам, благоустройству и экологии председателю комиссии Ильясову С.С.

Глава сельского поселения                                                             Ф.И.Аргынбаева

Кульчуровский сельсовет муниципального района

Баймакский район Республики Башкортостан

СОГЛАСОВАНО:                                                                     УТВЕРЖДАЮ:

Глава Администрации                                                            решением Совета

МР Буйнакский район                                                      СП Кульчуровский сельсовет

___________И.Х.Ситдиков                                                     №152 от20.03.2015г.

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ НА 2015 ГОД

ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ИОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КУЛЬЧУРОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

- Ремонт и содержание дорог, тротуаров внутри населенных пунктов

| № п/п | Наименование мероприятий | Наименование Деревень | Протяженность км. | Ширина м. | Затраты в руб. | Сроки исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Расчистка дорог в зимний период от снега | с.Кульчурово д. Муллакаево д.В.Идрисово д.Н.Идрисово | 5,0 8,0 5,5 4,5 | 4-5 | 30т.р. | зимний | Маннапов С.Б. |
| 2 | Частичная отсыпка дороги от перекрестка до д. Муллакаево | д. Муллакаево | 15.0 | 4-5 | 20т.р. | 2015год | ДРСУ |
| 3 | Строительство пешеходной дорожки в д. от дома № до ул. _____ | нет | нет | нет |  |  |  |
| 4 | Частичная отсыпка по ул.Рахимова, |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Асфальтирование дороги по ул.Мидатгалина, ул.С.Юлаева |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Ремонт внутрипоселковых дорог в д.Кульчурово по ул.Молордежная , ул.Молодежная, устройство тротуарных дорожек по ул. __ | - |  |  |  |  |  |
| 9 | Устройство лежачих полицейских на дорогах д.___, детского сада, школы |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Изготовление и установка предупреждающих и ограничительных дорожных знаков по ул. ____ (у садика и школы) |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: | 50,0 рублей |

2. Искусственные сооружения (мосты, трубы)

| № п/п | Наименование мероприятий и населенных пунктов | Кол-во шт. | Длина м. | Затраты в руб. | Сроки исполнения | исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | замена ж/б водоотводной трубы в | 1 | 6,0 |  |  |  |
| 2 | замена ж/б водоотводной трубы в | 1 | 6,0 |  |  |  |
| 3 | замена ж/бводоотводной трубы в | 1 | 6,0 |  |  |  |
| 4 | установка водоотводной трубы на съезде с дороги на д. ___ |  |  |  |  |  |
| 5 | ремонт запруды с установкой водоотводной трубы в д. _____ | 1 | 8,0 |  |  |  |
| ИТОГО: | рублей |

3. Зеленые насаждения(скверы, парки, клумбы)

| № п/п | Наименование мероприятий и населенных пунктов | Площадь кв.м. | Кол-во | Затраты в руб. | Сроки исполнения | исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Санитарная прочистка парка вс.___ |  |  |  |  |  |
| 2 | Обустройство сквера в д.____по ул.___ |  |  |  |  |  |
| 3 | Выпиловка старых опасных деревьев в населенных пунктах д.Верхнеидрисово в сторону Темясово | 50 | 7 | 3000 | май | СП, ГБУ лесничество |
| 4 | Проведение месячника по уборке территории во всех населенных пунктах поселения: д.Кульчурово,д.Муллакаево,д.Верхнеидрисово,д.Нижнеидрисово | 66 |  | 7000 | Май июнь | Депутаты, жители нас.пунктов старосты |
| 5 | Проведение месячника по борьбе с борщевиком |  |  |  |  |  |
| 6 | Посадка декоративных растений и кустарников Детская площадка,берег реки «Сакмар»,территория «Кизил таш» | 100 | 50 | 6000 | Сентябрь, октябрь | СП ООО «Водоканал» |
| 7 | Разбить клумбы и посадить цветы около всех учреждений и административных зданий Сельская администрация,детская площадка д.Кульчурово,д.Нижнеидрисово территория клуба | 150,0 | 2 | 10000 | май | СП,депутаты |
| 8 | Обкашивание дорог по улицам, переулкам до Тубинска с перекрестка до д.Нижнеидрисово | 0,5 | 8 | 20,0 | Июнь-июль | Депутаты учителя МОБУ СОШ д.Кульчрово |
| 9. | Ремонт ограждений |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: 366,5 67 | 260000 рублей |

4. Водоснабжение (в т.ч. колодцы, скважины, родники)

| № п/п | Наименование мероприятий и населенных пунктов | Кол-во | Длиннасети км. | Затраты в руб. | Сроки исполнения | исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Замена водопроводной колонки в д. ___ | 1 |  |  |  |  |
| 2 | Ремонт водопровода в с. _____ |  |  |  |  |  |
| 3 | Ремонт водопровода в д.______ |  |  |  |  |  |
| 4 | Строительство колодцев в с. ___ |  |  |  |  |  |
| 5 | Обустройство родника |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: рублей |

5. Газификация (внутрипоселковая, частных домов)

| № п/п | Наименование мероприятий и населенных пунктов | Кол-во | Длинна сети км. | Затраты в руб. | Сроки исполнения | исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Работа над газификацией населенных пунктов с. |  |  |  |  |  |
| 2 | Газификация домов, объектов |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: | рублей |

6. Уличное освещение

| № п/п | Наименование мероприятийи населенных пунктов | Кол-во светильников | Протяженность линии км. | Затраты в руб. | Сроки исполнения | исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Профилактический ремонт светильников и оборудования уличного освещения во всех населенных пунктах поселения | 40 | 15,0 | 30 | сентябрь | СП Кульчуровский сельсовет |
| 2 | Монтаж уличного освещения пятым проводом населенного пункта д. Кульчурово | 10 | 4,0 | 40 | Май-июнь | СП |
| 3 | Монтаж уличного освещения пятым проводом в д.Муллакаево | 10 | 5,1 | 40 | Май-июнь | СП |
| 4 | Монтаж уличного освещения в д. Верхнеидрисово | 10 | 3,4 | 40 | Май-июнь | СП |
|  | Монтаж уличного освещения в д.Нижнеидрисово | 10 | 3,5 | 40 | Май-июнь | СП |
| ИТОГО: 60 32,0 | 15,0 рублей |

7. Обустройство придомовых территорий (детские, спортивные, бельевые площадки)

| № п/п | Наименование мероприятий и населенных пунктов | Кол-во | Затраты в руб. | Сроки исполнения | исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Оборудование детских площадок с.Кульчурово,д.Муллакаево | 2 | 900000 90000 | Октябрь, май-июнь | ППМИ СП |
| 2 | Устройство скамеечек у подъездов многоквартирных домов |  |  |  |  |
| ИТОГО: 2 9090000 | рублей |

8. Захоронения (кладбища)

| № п/п | Наименование мероприятий и населенных пунктов | Протяженность линии км. | Затраты в руб. | Сроки исполнения | исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт ограждений кладбища |  |  |  |  |
| 2 | Уборка территорий |  |  |  |  |
| 3 | Строительство домика смотрителя |  |  |  |  |
| ИТОГО: | рублей |

9. Скотомогильники, мусоросвалки

| № п/п | Наименование мероприятий и населенных пунктов | Протяженность линии км. | Затраты в руб. | Сроки исполнения | исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Уборка несанкционированных свалок на территории д.Муллакаево, с.Кульчурово, д.Нижнеидрисово д.Верхнеидрисово | 1,0 0,5 0,5 0,5 | 30,0 | Апрель Май Октябрь Ноябрь 2015 | СП |
| 2 | Строительство или ремонт ограждений |  |  |  |  |
| 3 | Строительство или ремонт подъездных путей | нет | нет | нет | нет |
| ИТОГО: 4,0 110000 | рублей |

10. Уборка водоемов, родников, рек, прудов, озер

| № п/п | Наименование мероприятий и населенных пунктов | Кол-во прудов | Наименование работ | Сроки исполнения | исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с.Кульчурово,д.Муллакаево, Нижнеидрисово, д.Верхнеидрисово | 1 | Чистка территорий берегов Сакмар | Май-июнь2015 | Депутаты, школа |
| 2 | Обустройство пляжа или мест для купаний | 1 | Чистка берегов пруда | Май-июнь | Депутаты, Население, СП |

11. Благоустройство, в т.ч. арки, знаки, наглядной агитации и т.д.

| № п/п | Наименование населенного пункта | Наименование работ | Затраты в руб. | Сроки исполнения | исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | С.Кульчурово | Арка | 100тыс. | Май-июнь | СП |
| 2 | Д._________ | Изготовление и установка декоративных заборов во дворах населенных пунктов |  |  |  |
| 3 | Д._________ | Обустройство зон отдыха на территории |  |  |  |
| 4 | С.Кульчурово,д.Муллакаево, Д_В.Идрисово,д.Н.Идрисово | Налаживание адресного хозяйства: ремонт указательных номеров, знаков |  | май | СП |

12.Капитальный и текущий ремонт объектов соцкультбыта

(школы, детские сады, дома культуры, клубы, библиотеки, СВА, ФАПы)

| № п/п | Наименование населенного пункта | Наименование работ | Затраты в руб. | Сроки исполнения | исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | С.__________ |  |  |  |  |
| 2 | Д._______ |  |  |  |  |
| 3 | Д._________ |  |  |  |  |

13.Содержание памятных мест

(обелиски, стеллы, памятники, бюсты мемориальных комплексов)

| № п/п | Наименование населенного пункта | Наименование работ | Затраты в руб. | Сроки исполнения | исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | С.Кульчурово ремонт памятника -д.Верхнеидрисово ремонт памятника -д.Муллакаево ремонт памятника | Реконструкция памятника,обнавление фа милии Реконструкция памятника,обнавление фамилии Реконструкция памятника,обнавление фамилии | 99тыс 30 тыс | 8мая 8мая | СП |
| 2 | с.Кульчурово | Капитальный ремонт фасада обнавление памятника Ш.Гафарова |  | 8 мая | Инициат.группа |
| 3 | Д.Муллакаево | Мемориальная доска Адигама Алибаева |  | 8 мая |  |

14.Обеспечение пожарной безопасности

(в т.ч.вопросы МЧС ГО)

| № п/п | Наименование работ | Сроки исполнения | исполнители |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | С 10 мая по 10 июля 2014 года по СП Кульчуровский сельсовет объявить месячник по пожарной безопасности в населенных пунктах | в течении года | Жители села, депутаты |  |
| 2 | Каждому жителю населенных пункта под роспись вручить извещение о запрете разведения открытого огня с целью сжигания мусора и кормовых остатков на территорий личного подворья и организаций. Предупредить об ответственности за разведение огня. | март | Комиссия по п/безопасности |
| 3 | Каждому подворью иметь во дворе емкость с водой, ящик с песком и противопожарное оборудование ведро, лопату и лестницу. |  | жители |
| 4 | В период жаркого периода организовать круглосуточное подворное дежурство в населенных пунктах, | Май-сентябрь | Жители села, депутаты |
| 5 | Подготовить пути пожарной машине к водонапорным башням и водоемам для забора воды. |  | Самарбаев Х.Г. |
| 6 | Организовать комиссионные проверки частного жилого сектора, в ходе которых особое внимание обратить на состояние мест проживания лиц, состоящих на профилактическом учете, в том числе злоупотребляющих спиртными напитками. | В течении года | Комиссия,депутаты |
| 7 | Приобретение и установка сирен. | июнь | СП |

15.Формирование табунов и наем пастухов

| № | Наименование населенного пункта | Запланировано табунов по видам животных в размере населенных пунктов | Организация пастьбы скота с договоренностью (по очереди) скотовладельцами с указанием населенного пункта | ФИО и дата рождения пастуха, адрес проживания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего КРС, МРС, лошадей | В том числе отгонных КРС, МРС, лошадей с указанием месторасположения |  |  |
| 1 | с.Кульчурово | КРС-227, МРС-285 Лошади-32 |  | КРС с договоренностью,МРС по очереди | Пастухи для КРС-Ишбулатов Васил Махмутьянович 09.10.84г.р. д.Н.Идрисово,ул Аркаим,6, Юмагужин Даян Далхович 03.09.64г.р..д.Н.Идрисово, ул.Мидатгалина,71 |
| 2 | д.Верхнеидрисово | КРС-301, МРС-133 Лошади-37 |  | КРС с договоренностью,МРС по очереди | Рахматуллин Гали Сатыбалович 16.12.73г.р.,д.В.Идрисово,ул.Файзуллиной,60,Мидатгалин Юмагужа Сатыбалович 13.02.59г.р. д.Н.Идрисово,ул.Аргинбаева,11 |
| 3 | д.Нижнеидрисово | КРС-254, МРС-266 Лошади-42 |  | КРС с договоренностью,МРС по очереди | Сафиуллин Гайнитдин Суендукович 30.10.70г.р.,ул.Аркаим,4, Сафиуллин Талгат Нуритдинович 09.05.1966г.р.,ул.С.Юлаева,15 |
| 4 | д.Муллакаево | КРС-494 МРС-853 Лошади-131 |  | КРС с договоренностью,МРС по очереди | Уразгильдин Агзам Фатхуллович 08.07.73г.р.,ул.Валеева,19, Давлеткулов Ульфат Файзрахманович,03.04.68г.р.ул.Алибаева,13Нурасов Аксан Зиганурович 03.04.68г.р.д.Муллакаево,ул.Валеева,7,Нурасов Ильфат Авхадеевич 18.07.1981г.р.д.Муллакаево, ул.Валеева,64 |

Глава сельского поселения                                                 Ф.И.Аргынбаева

Кульчуровский сельсовет

муниципального района

Баймакский район

Республики Башкортостан